一、需求：

核心功能：

- 记忆的增删改查（CRUD）操作（添加、搜索、更新、删除）

- 用户和智能体（Agent）的记忆管理

- 配置管理（属性文件、环境变量）

- 异步操作支持（CompletableFuture, reactive streams）

SDK 结构：

- 支持 Maven 和 Gradle

- 包结构：com.powermem.sdk.*

- 用于配置的 Builder 模式

- 带有自定义异常的异常处理机制

特性：

- 与 Python SDK 功能完全对齐

- 支持所有记忆类型（短期、长期、私有、共享）

- 支持多智能体（Multi-agent）

- 用户画像管理

- 集成艾宾浩斯遗忘曲线

- 混合检索（向量、全文、图谱）

- 质量要求：

- 全面的单元测试（JUnit 5）

- 集成测试

- JavaDoc 文档

- 示例项目和教程

- 性能基准测试

二、方案设计

任务规划：

- 抽象层定义、创建项目、定义API接口、定义文件结构与对应关系

add(messages, userId, agentId, runId, metadata, filters, scope, memoryType, prompt, infer)

search(query, userId, agentId, runId, filters, limit, threshold)

get(id, userId, agentId) / update(id, content, userId, agentId, metadata)

delete(id, userId, agentId) / deleteAll(userId, agentId, runId) / getAll(userId, agentId, runId, limit, offset, filters)

- 实现Model层与Config配置

- 实现Embedding和Store的适配（先实现sqlite向量存储）

- 复现记忆逻辑，实现add、search逻辑（包括transport、storage、prompts、embeddings、llm等内容的实现）

- 实现混合检索、添加对不同数据库、不同模型的支持

- 移植多智能体、用户画像、遗忘曲线等逻辑

- 7、完善单元测试、异常处理机制，补全readme文档、javaDoc

| - Java 包路径 (Package) | - 职责 | - 对应 Python 模块 | - 开发/迁移策略说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - ...core | - 核心编排：负责记忆流程的主控、异步调度及初始化。 | - src/powermem/core/ | - 核心链路，需移植主流程逻辑。 |
| - ...config | - 配置管理：加载环境变量与配置文件。 | - .../configs.py 等 | - 使用 Builder 模式构建配置对象。 |
| - ...storage | - 存储适配：向量库、图数据库及迁移工具。 | - .../storage/ | - 需定义接口并实现多种适配器。 |
| - ...integrations.llm | - LLM 集成：大模型调用接口与工厂类。 | - .../integrations/llm/ | - 优先实现 OpenAI/Qwen，后续补齐其它模型。 |
| - ...integrations.embeddings | - 向量化集成：文本转向量服务。 | - .../integrations/embeddings/ | - 同上，封装 HTTP 调用。 |
| - ...integrations.rerank | - 重排序：搜索结果优化服务。 | - .../integrations/rerank/ | - 可选模块，后期引入。 |
| - ...prompts | - 提示词：统一管理的 Prompt 模板。 | - src/powermem/prompts/ | - 需确保模板内容与 Python 版完全一致。 |
| - ...intelligence | - 智能算法：遗忘曲线、重要性评分等。 | - src/powermem/intelligence/ | - 初期可设为默认关闭，后续逐步移植算法。 |
| - ...agent | - 多智能体：权限、隔离域与协作管理。 | - src/powermem/agent/ | - 需关注 agent_id 和 scope 的传递逻辑。 |
| - ...user_memory | - 用户画像：基于用户的长短期记忆管理。 | - src/powermem/user_memory/ | - 依赖 Prompts 模块中的画像生成模板。 |
| - ...model | - 数据模型：DTO、请求/响应实体类。 | - 散落在各模块中 | - 使用强类型 POJO，确保数据结构严谨。 |
| - ...exception | - 异常体系：统一的错误码与异常类。 | - 内置异常 | - 建立 Java 标准异常继承体系。 |
| - ...util | - 工具类：向量计算、时间处理、JSON解析等。 | - src/powermem/utils/ | - 迁移过程中需频繁调用的底层工具。 |
| - ...transport | - 网络层：负责对外 API 调用（LLM等）。 | - httpx 等库 | - 联网调用模型服务。 |